
	Na temelju članka 42. Statuta Općine Podravske Sesvete („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 5/13, 4/18, 12/18. i 11/20) a u vezi s člankom 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12. i 15/15) te Zakonom o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18) i Uredbom o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 95/19) općinski načelnik Općine Podravske Sesvete, 28. prosinca 2020. godine donio je

U P U T U
za procjenu opravdanosti i učinkovitosti
investicijskih projekata

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
	Ovom se Uputom uređuje postupak, odnosno način ocjenjivanja opravdanosti i isplativosti investicijskih projekata te postupak odobravanja investicijskih projekata Općine Podravske Sesvete (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.
	U smislu ove Upute definirani su sljedeći pojmovi:
	Investicijski projekti su ulaganja sredstava općinskog proračuna u povećanje i očuvanje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.
	Procedura investiranja je skup aktivnosti koji obuhvaća svu nematerijalnu i materijalnu imovinu uključujući projektno-tehničku i studijsku dokumentaciju.

Članak 3.
	Općina Podravske Sesvete i korisnici Proračuna Općine Podravske Sesvete mogu preuzeti obveze po investicijskim projektima tek po provedenom stručnom vrednovanju i ocijenjenoj opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta, odnosno ulaganja.

Članak 4.
	Stručno vrednovanje i ocjena opravdanosti i učinkovitosti ukazuje na sadašnje i buduće troškove ulaganja te iskoristivosti, odnosno potrebe za provedbom projekta uopće te podrazumijeva sagledavanje operativnih troškova koje investicijski projekt dugoročno nosi.

Članak 5.
	Investicijska dokumentacija obuhvaća sve što je potrebno za cjelovitu procjenu ekonomskih, financijskih, tehničkih, tehnoloških, prostornih, razvojnih, sigurnosnih i socijalnih posljedica, kao i procjenu utjecaja na okoliš investicijskog projekta.

	Sadržaj investicijske studije, odnosno studije izvodljivosti određen je vrstom, svrhom i vrijednošću investicijskog projekata te pravilima struke koja vrijede za djelatnost u koju je investicijski projekt uvršten.

II. POSTUPAK VREDNOVANJA INVESTICIJSKIH PROJEKATA

Članak 6.

	Investicijski projekti se, s obzirom na njihovu vrijednost, razvrstavaju u četiri kategorije:
· mali investicijski projekti: projekti vrijednosti do 3.000.000,00 kuna;
· srednji investicijski projekti: projekti u vrijednosti od 3.000.001,00 kuna do 10.000.000,00 kuna;
· veliki investicijski projekti: projekti u vrijednosti od 10.000.001,00 kuna do 50.000.000,00 kuna te
· vrlo veliki investicijski projekti: projekti u vrijednosti iznad 50.000.001,00 kuna.

Članak 7.

	Svaki investicijski projekt, bez obzira na veličinu, odnosno kategoriju, do donošenja Uredbe o metodologiji ocjene investicijskih projekata od strane Vlade Republike Hrvatske, treba imati obrazac prijedloga investicijskog projekta.

	Za velike i vrlo velike investicijske projekte, obrazac prijedloga investicijskog projekta je osnova za odlučivanje o daljnjoj izradi investicijske dokumentacije: predinvesticijske i investicijske studije, odnosno studije izvodljivosti.

	Za male i srednje investicijske projekte obrazac prijedloga investicijskog projekta je osnova za odlučivanje o nastavku investicijskog projekta i uključivanje u Proračun. Odobrenje za nastavak investicijskog projekta daje općinski načelnik.

	      Obrazac prijedloga investicijskog projekta sastavni je dio ove Upute kao Prilog 1.

Članak 8.

	U postupku vrednovanja utvrđuju se sljedeći kriteriji ocjene investicijskih projekata:
· usklađenost s prostorno-planskom dokumentacijom,
· usklađenost sa strateškim dokumentima,
· ekonomsko-financijski pokazatelji (pokazatelji aktivnosti, pokazatelji zaduženosti, pokazatelji likvidnosti),
· pokazatelji društvene vrijednosti investicijskog projekta (jačanje tehnološkog napretka, poboljšanje infrastrukturnog standarda društva, unapređenje obrazovne djelatnosti, unapređenje sportskih djelatnosti, unapređenje djelatnosti socijalne skrbi, energetska učinkovitost ulaganja, jačanje gospodarskog razvoja, zaštita okoliša, povećanje zaposlenosti)
· ciljevi i rezultati investicijskog projekta.

Članak 9.

	Investicijska studija, odnosno studija izvodljivosti sadrži razradu tehničkih, tehnoloških i ostalih elemenata predloženog rješenja i ona predstavlja osnovu za odlučivanje o prihvatljivosti investicijskog projekta i daljnju izradu projektne i druge potrebne dokumentacije. Ona prikazuje ekonomsko-financijsku analizu, isplativost ulaganja (analizu troškova i koristi), analizu tržišta, dinamiku i strukturu zaposlenih, tehničke elemente ulaganja, ekonomsko-tržišnu ocjenu, analizu osjetljivosti, analizu najprihvatljivijeg načina na koji će investicijski projekt biti realiziran te mora sadržavati i opis utjecaja investicijskog projekta na društvenu zajednicu.

Članak 10.

	Općinski načelnik koji je predlagatelj investicijskog projekta i Jedinstveni upravni odjel  dužni su provesti sve potrebne radnje i pratiti izvršenje investicijskog projekta.

Članak 11.

	Temeljem rezultata investicijske studije, odnosno studije izvodljivosti, općinski načelnik podnosi općinskom vijeću prijedlog za donošenje investicijske odluke o preuzimanju obveze po predloženom investicijskom projektu, kako bi se istoga moglo planirati u Proračunu.



Članak 12.

	Investicijski projekti se u Proračun uvrštavaju prema prethodno utvrđenom redoslijedu isplativosti.

Članak 13.

	Ova Uputa stupa na snagu danom donošenja.



							OPĆINSKI NAČELNIK:
							Krunoslav Bratanović,dipl.ing.građ.


· PRILOG 1

OBRAZAC PRIJEDLOGA RAZVOJNOG/INVESTICIJSKOG PROJEKTA

	1. OSNOVNI PODACI

	Naziv projekta/programa:

	

	Nadležni Jedinstveni upravni odjel:

	


	Trajanje projekta:

	Očekivani početak projekta:
	

	Očekivani završetak projekta:
	

	Lokacija:

	


	Procijenjena vrijednost projekta:

	


	Sažeti opis projekta:








	2. SVRHA I CILJEVI PROJEKTA

	Razlozi za provođenje projekta:

	




	Ciljevi provedbe projekta:

	




	Očekivani rezultati projekta:

	




	Je li projekt/program komplementaran s nekim drugim projektom/programom?






	Status projekta

a) U pripremi

b)	U realizaciji

	3. USKLAĐENOST S PLANSKOM DOKUMENTACIJOM

	Usklađenost s prostorno-planskom dokumentacijom:

	




	Usklađenost sa strateškim dokumentima:

	




	3. FINANCIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA

	RASHODI

	Dinamika financiranja prema pojedinim stavkama rashoda i izvorima financiranja

	Vrsta rashoda
	Izvor financiranja
	Procjena u n0 godini
	Procjena u n+1 godini
	Procjena u n+2 godini

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	Pokazatelji društvene vrijednosti investicijskog projekta
(jačanje tehnološkog napretka, poboljšanje infrastrukturnog standarda društva, unapređenje obrazovne djelatnosti, unapređenje sportskih djelatnosti, unapređenje djelatnosti socijalne skrbi, energetska učinkovitost ulaganja, jačanje gospodarskog razvoja, zaštita okoliša, povećanje zaposlenosti)

	









U Podravskim Sesvetama, dana ________________________________________

Ime i prezime, funkcija osobe predlagatelja investicijskog projekta:

______________________________________________________________________________



