                Na temelju članka 72., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18. i 110/18. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 27. Statuta Općine Podravske Sesvete («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 5/13, 4/18, 12/18. i 11/20), Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete na ___. sjednici održanoj ______________.  donijelo je

                               Program održavanja komunalne infrastrukture na

                         području Općine Podravske Sesvete u 2021. godini

A. OPĆI DIO

                                                                                I.

                    Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se radovi na održavanju komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete, a u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima te izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Podravske Sesvete za 2021. godinu.

                    Program  sadrži:

                    - opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po
                      djelatnostima,
                    - iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora
                      financiranja.

                                                          II.

                    Program obuhvaća sljedeće komunalne djelatnosti:
1. Održavanje nerazvrstanih cesta 
        2. Održavanje javnih zelenih površina,

        3. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
        4. Održavanje groblja,

        5. Održavanje čistoće javnih površina

        6. Održavanje javne rasvjete
B. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
       S PROCJENOM TROŠKOVA

                                                                          III.

        Održavanje komunalne infrastrukture, visina potrebnih sredstava i izvori financiranja za obavljanje djelatnosti iz točke II. utvrđuje se za pojedine poslove prema komunalnim djelatnostima kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
	Redni 

broj
	Opis i opseg poslova
	Procjena troškova

(u kunama)
	Izvor financiranja

	1.1.
	Popravak i sanacija asfaltiranog sloja na lokalnim i nerazvrstanim cestama oko 670 m2  u naselju Podravske Sesvete

- krpanje udarnih rupa

- popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 50 m2
	85.000,00
	- komunalna naknada

- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru
- šumski doprinos

	1.2.
	Popravak i sanacija površina uz ceste

- iskop, ravnanje, odvoz otpadnog materijala i drugi poslovi po potrebi
	20.000,00
	- komunalna naknada

- opći prihodi i primici

	1.3.
	Popravak i sanacija neasfaltiranih nerazvrstanih cesta u dužini 1.500 metara

- ravnanje i navoz šljunka
	20.000,00
	- komunalna naknada

- opći prihodi i primici

- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

	1.4.
	Održavanje poljskih puteva u dužini oko 15 km na temelju utvrđenog stanja poljskih puteva 
- razgrtanje puteva i navoz šljunka u količini 700 m3
	85.000,00
	- komunalna naknada

- prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta

- opći prihodi i primici

	1.5.
	Uređenje i održavanje bankina u duljini od 25 km i u širini od 1,5 m:

- popravak oštećenih bankina kamenim materijalom
- ručno i strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankine

- košnja i malčiranje trave i raslinja  na bankinama

- rezanje drveća i raslinja na bankinama i odvodnim jarcima
	150.000,00
	- komunalna naknada

- opći prihodi i primici

	1.6.
	Održavanje mosta na Ruškovoj Gredi

- popravak i sanacija mosta


	2.000,00
	- komunalna naknada

- opći prihodi i primici

	1.7.
	Ostala održavanja prema potrebi:

- održavanje prilaznih puteva objektima javne i druge namjene

- održavanje propusta

- održavanje skelskog prijelaza skele Mekiš 

- održavanje ostalih javnih površina
	60.000,00
	- komunalna naknada

- opći prihodi i primici

	
	UKUPNO: 
	422.000,00
	


2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

	Redni broj
	Opis i opseg poslova
	Procjena troškova

(u kunama)
	Izvor financiranja

	2.1.
	Održavanje parkova površine 11.300 m2 na Trgu bana Josipa Jelačića, Trgu kralja Tomislava, Trgu Vladimira Nazora, ulicama Petra Preradovića, Ivana Mažuranića, Antuna Mihanovića i Dravskoj ulici 

- košnja trave dvadeset puta godišnje

- formiranje cvjetnih gredica u proljetnom i jesenskom periodu sezonskim cvijećem i trajnicama

- zalijevanje cvjetnih gredica u ljetnom periodu po potrebi

- održavanje živice i grmlja u dužini od 2.500 m, tri puta godišnje

- čišćenje cvjetnih gredica od korova i lišća 

- pražnjenje koševa za smeće jednom tjedno


- prigodno Božićno i Uskrsno uređenje 

- održavanje komunalne opreme i strojeva za obavljanje komunalnih poslova (tehnički pregledi, servis vozila, gorivo, popravci, potrošni materijal)
	150.000,00
	- komunalna naknada 

- opći prihodi i primici

	2.2.
	Sadnja i održavanje drvoreda na Trgu bana Josipa Jelačića, Trgu kralja Tomislava, Trgu Vladimira Nazora, u ulici Ivana Mažuranića

- nabava novih trajnih nasada
- obrezivanje grana tri puta godišnje

- sakupljanje  i odvoz lišća tri puta godišnje u jesenskom periodu
	40.000,00
	- komunalna naknada

	2.3.
	Održavanje dječjih igrališta na Trgu bana Josipa Jelačića, Trgu kralja Tomislava, ulicama Draganci, Petra Preradovića i Dravskoj ulici

- popravak igrala i sprava
	5.000,00
	- komunalna naknada

	2.4.
	Održavanje sportskih terena na Trgu kralja Tomislava

- košnja trave na igralištima dva puta tjedno u periodu ožujak-studeni

- prihranjivanje trave

- nabava opreme za održavanje sportskih i školskih natjecanja


	5.000,00
	- komunalna naknada

- opći prihodi i primici

	2.5.
	Održavanje ostalih zelenih površina u površini 110.000 m2
- Turističko-rekreacijski centar Karaula Mekiš

- Okoliš društvenih domova Podravske Sesvete, Mekiš i Draganci

- Ostale javne površine u naselju Podravske Sesvete po potrebi


	5.000,00
	- komunalna naknada

- opći prihodi i primici

	
	UKUPNO: 
	205.000,00
	


	3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE



	Redni broj
	Opis i opseg poslova
	Procjena troškova

(u kunama)
	Izvor financiranja

	3.1.
	Održavanje sakralnih objekata, spomenika i skulptura

- obnavljanje sakralnog spomenika kapela Sv. Ivan Nepomuk i raspela u ulicama Petra Preradovića, Ljudevita Gaja, Mekiš, Drvenkarovi konaki, Braće Radića i Trgu Kralja Tomislava

- održavanje drvenih skulptura

- održavanje ostalih građevina, uređaja i predmeta javne namjene
	10.000,00
	- spomenička renta

- opći prihodi i primici

	3.2.
	Popravak i održavanje paviljona
	35.000,00
	-opći prihodi i primici

	
	UKUPNO:
	45.000,00
	


      4. ODRŽAVANJE GROBLJA
	Redni broj
	Opis i opseg poslova


	Procjena troškova

(u kunama)
	Izvor financiranja

	4.1.
	Redovno održavanje groblja u naselju Podravske Sesvete u površini 12.000 m2
- košnja trave deset puta godišnje 

- održavanje mrtvačnice


	5.000,00
	- opći prihodi i primici



	
	UKUPNO:
	5.000,00
	


      5.  ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

	Redni broj
	Opis i opseg poslova


	Procjena troškova

(u kunama)
	Izvor financiranja

	5.1.
	Zimski program održavanja nerazvrstanih cesta u dužini od 32.640 metara (zimska služba):

- čišćenje snijega

- odvoz nagomilanog snijega s javnih površina
	30.000,00
	- komunalna naknada

	
	UKUPNO:
	30.000,00
	


       6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

	Redni broj
	Opis i opseg poslova


	Procjena troškova

(u kunama)
	Izvor financiranja



	6.1.
	Održavanje javne rasvjete u naselju Podravske Sesvete

- zamjena rasvjetnih tijela 60 komada (redovito održavanje)

- zamjena rasvjetnih tijela nakon zamjena rasvjetnih stupova 
- potrošnja električne energije

- kontrola javne rasvjete tri puta godišnje

- zamjena potrošnog materijala
	170.000,00
	- komunalna naknada

- opći prihodi i primici

- pomoći

	
	UKUPNO:
	170.000,00
	


                                                                                   IV. 


    Procjena troškova za komunalne djelatnosti navedene u točki III. ovog Programa iznosi ukupno
       877.000,00  kuna, a rekapitulacija poslova s procjenom troškova je slijedeća:

	Redni broj
	Opis poslova
	Procjena troškova

(u kunama)

	1.
	Održavanje nerazvrstanih cesta
	422.000,00

	2.
	Održavanje javnih zelenih površina
	205.000,00

	3.
	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
	45.000,00

	4.
	Održavanje groblja
	5.000,00

	5.
	Održavanje čistoće javnih površina
	30.000,00

	5.
	Održavanje javne rasvjete
	170.000,00

	
	SVEUKUPNO:
	877.000,00


                                                                                V.

                Za ostvarivanje financiranja utvrđenog Programa prema procijenjenim troškovima utvrđuju se financijska sredstva prema izvorima u sljedećim svotama:

1. Prihod od komunalne naknade za 2021. godinu                      300.000,00 kuna,

2. Prihod od spomeničke rente za 2021. godinu                              2.000,00 kuna,
3. Šumski doprinos za 2021. godinu                                            100.000,00 kuna,

4. Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih         10.000,00 kuna,

       zgrada u prostoru za 2021. godinu
5. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu    20.000,00 kuna,
6. Prihodi iz Proračuna za 2021. godinu                                        395.000,00 kuna,
7. Pomoći                                                                                         50.000,00 kuna.

SVEUKUPNO:                                                                          877.000,00 kuna.   

