               Na temelju članka 67., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18. i 110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 33., stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19. i 98/19) i članka 27. Statuta Općine Podravske Sesvete («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 5/13,  4/18. i 12/18), Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete na 25. sjednici održanoj 18. prosinca 2019.  donijelo je  

                                                        P R O G R A M

                            građenja komunalne infrastrukture na području

                                   Općine Podravske Sesvete u 2020. godini

A. OPĆI DIO
                                                                                  I.

               Programom građenja komunalne infrastrukture na području  Općine Podravske Sesvete u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Program), a na temelju Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Općine Podravske Sesvete i potrebe uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog plana kao i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, utvrđuje se građenje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete (u daljnjem tekstu: Općina) u 2020. godini.
               Program sadrži:     
               - opis i procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: troškovi građenja komunalne infrastrukture) s naznakom izvora njihova financiranja,
               - opis i procjenu troškova gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom s naznakom izvora njihova financiranja.
 II.

               Programom iz točke I. utvrđuju se sljedeće djelatnosti komunalne infrastrukture i to: 

1. Nerazvrstane ceste
2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
3. Građevine i uređaji javne namjene
B. OPIS I PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA KOMUNALNE

     INFRASTRUKTURE       
                                                                       III.

               Opis i procjena troškova građenja komunalne infrastrukture sa izvorima financiranja utvrđuje se prema djelatnostima komunalne infrastrukture i to:

1.  Nerazvrstane ceste
      1.1.  Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području

         Općine Podravske Sesvete u duljini oko 600 metara            

         (izrada projektne dokumentacije i građenje)                            500.000,00 kuna,
                Izvor financiranja: - opći prihodi i primici

                                         - pomoći

1.2.  Rekonstrukcija i izgradnja cestovnog mosta na 

        kanalu Kopanjek                                                            

        (građenje, provedba stručnog nadzora građenja i provedba
         vođenja projekta-završetak projekta)                                       350.000,00 kuna,            
         Izvor financiranja: - opći prihodi i primici
                                        - pomoći
1.3.  Rekonstrukcija i izgradnja mosta na cesti Jablanovo preko 

         vodotoka Rog-Strug (projektna dokumentacija)                        50.000,00 kuna.

         Izvor financiranja: - opći prihodi i primici
1.4.   Uređenje ulica centra naselja Podravske Sesvete
         (početak građenja, provedba stručnog nadzora i

          provedba vođenja projekta)                                                  3.000.000,00 kuna.
          Izvor financiranja: - opći prihodi i primici

                                          - pomoći                                             

      2.      Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

      2.1.    Rekonstrukcija postojeće pješačke staze na Trgu kralja Tomislava

                i Trgu Vladimira Nazora   
                (rekonstrukcija i uređenje)                                                       350.000,00 kuna,
                Izvor financiranja: - opći prihodi i primici

                                               - pomoći

      2.2.    Izgradnja pješačkog mosta u Mekišu
                (troškovi projektiranja)                                                              50.000,00 kuna.

                Izvor financiranja: - opći prihodi i primici

      3.      Građevine i uređaji javne namjene
      3.1.   Izgradnja montažne tribine u naselju Podravske Sesvete  

         (građenje, provedba stručnog nadzora građenja i provedba

                vođenja projekta)                                                                     250.000,00 kuna,
                Izvor financiranja:- opći prihodi i primici

                                              - pomoći       

      3.2.   Izrada Info table

               (projektna dokumentacija)                                                          20.000,00 kuna.

               Izvor financiranja:- opći prihodi i primici
                SVEUKUPNO:                                                                      4.570.000,00 kuna.

                                                                     IV.
               Na odabir izvođača radova za građenje  komunalne infrastrukture predviđenih  procjenom troškova građenja primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.
C. OPIS I PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE

     KOMUNALNIM OTPADOM

                                                                     V.

               Opis i procjena troškova gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom utvrđuje se za:

1. Sanaciju odlagališta otpada Šarje

(projektna dokumentacija)                                                       250.000,00 kuna,
Izvor financiranja: - opći prihodi i primici

                                           - pomoći

       2. Nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada                350.000,00 kuna.

           Izvor financiranja: - opći prihodi i primici

                                           - pomoći

           SVEUKUPNO:                                                                         600.000,00 kuna.
 D. FINANCIRANJE OSTVARIVANJA PROGRAMA 
VI.

               Za ostvarivanje financiranja utvrđenog Programa prema procijenjenim troškovima građenja komunalne infrastrukture i troškovima gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom utvrđuju se  financijska sredstva  prema izvorima u sljedećim svotama: 

               1. Prihod od komunalnog doprinosa u 2020. godini                    50.000,00 kuna,

               2. Prihod od šumskog doprinosa u 2020. godini                        200.000,00 kuna,

               3. Prihod iz Proračuna za 2019. godinu                                   1.030.000,00 kuna,

               4. Kapitalne pomoći                                                                3.890.000,00 kuna,

                SVEUKUPNO                                                                       5.170.000,00  kuna.

E. ZAVRŠNA ODREDBA

                                                                      VII.

               Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PODRAVSKE SESVETE

KLASA: 363-01/19-01/14
URBROJ: 2137/24-19-1
Podravske Sesvete, 18. prosinca 2019.
                                                                                                           PREDSJEDNIK
                                                                                                   dr.sc. Vlado Halusek, prof.
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