IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

PRORAČUNA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2018. GODINU

ZA RAZDOBLJE 1.SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE

CILJ1.: OJAČATI PODUZETNIŠTVO

| NAZIV MJERE | PROGRAM/ AKTIVNOST | NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI | PLAN PRORAČUNA ZA 2018. GODINU | OSTVARENJE 1-6/2018. | POKAZATELJ REZULATATA | CILJANA VRIJEDNOST 1-12/2018. | OSTVARENA VRIJEDNOST 1-6/2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITET 1-2 Razvoj poljoprivrede | 3001 | Razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje | 150.000,00 | 21.178,75 |  |  |  |
| MJERA 1-2-2 Razvoj konvencional-ne i ekološke proizvodnje | A 300001 | Razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje – unapređenje i razvoj osnovne infrastrukture | 60.000,00 | 8.350,00 | 1.1.1. Dužina nerazvrstanih cesta (poljskih puteva) | 15 km | 4,5 km |
| MJERA 1-2-2 Razvoj konvencional-ne i ekološke proizvodnje | A 300001 | Razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje | 90.000,00 | 12.828,75 | 1.1.2. Broj poticajnih jedinica za umjetno osjemenjivanje goveda i krmača | 40 | 20 |
| PRIORITET 1-3 Potaknuti ulaganje u turizam | 2101 | Ulaganja u izgradnju objekata, izgradnju komunalne infrastrukture, zaštita okoliša i druga kapitalna ulaganja | 60.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| MJERA 1-3-1 Izgradnja turističke infrastrukture | K 210002 | Ulaganja u TRC „KARAULA“ Mekiš | 60.000,00 | 0,00 | 1.2.1. Izgrađeni objekti za turističko-rekreacijske aktivnosti/ broj aktivnosti godišnje | 1/15 | 0/0 |
| PRIORITET 2-1 Zaštititi i očuvati okoliš | 2201 | Unapređenje sustava zaštite okoliša | 475.000,00 | 9.675,00 |  |  |  |
| MJERA 2-1-1 Unapređenje sustava zaštite okoliša | A220001 | Održavanje i sanacija smetlišta Šarje i Bukove grede, te aktiviranje pokretnog reciklažnog dvorišta, nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | 475.000,00 | 9.675,00 | 2.1.1. Održavanje odlagališta smeća Bukove grede/sanirana površina u m2/broj kanti | Održavanje 6.000 m2 i aktiviranje pokretnog reciklažnog dvorišta/1650 kanti | Održavanje odlagališta otpada |
| PRIORITET 2-2 Izgraditi i urediti komunalnu i prometnu infrastrukturu | 2101 | Ulaganja u izgradnju objekata, izgradnju komunalne infrastrukture, zaštita okoliša i druga kapitalna ulaganja | 1.470.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| MJERA 2-2-1 Izgradnja/ uređenje prometnica i javnih površina | K210002 | Nerazvrstane ceste- rekonstrukcija i uređenje dijela Ulice Ivana Mažuranića oko crkve Svih svetih u naselju Podravske Sesvete | 420.000,00 | 0,00 | 2.2.1. Izgrađenost ulice/okoliša | 0/0 | Izrađena geodetska foto dokumentacija ceste |
| MJERA 2-2-1 Izgradnja/ uređenje prometnica i javnih površina | K210002 | Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području općine | 120.000,00 | 0,00 | 2.2.2. Izrađena projektna dokumentacija (DA/NE)/dužina izgrađene ceste u km | DA/0 | NE/0 |
| MJERA 2-2-1 Izgradnja/ uređenje prometnica i javnih površina | K210002 | Izgradnja nogostupa na području općine | 120.000,00 | 0,00 | 2.2.3. Izrađena projektna dokumentacija (DA/NE)/faza izgradnje | DA/0 | NE/0 |
| MJERA 2-2-1 Izgradnja/ uređenje prometnica i javnih površina | K210002 | Izgradnja puta Šarje | 0,00 | 0,00 | 2.2.4. Izgrađenost puta | 0 | Izrađen parcelacijski elaborat |
| MJERA 2-2-1 Izgradnja/ uređenje prometnica i javnih površina | K210002 | Izgradnja mosta Limbuš | 350.000,00 | 0,00 | 2.2.5. Izgrađenost mosta (%) | 100 | 0 |
| MJERA 2-2-1 Izgradnja/ uređenje prometnica i javnih površina | K210002 | Izgradnja pješačkog mosta Mekiš | 50.000,00 | 0,00 | 2.2.6. Izgrađenost mosta (%) | 100 | 0 |
| MJERA 2-2-1 Izgradnja/ uređenje prometnica i javnih površina | K210002 | Rekonstrukcija pristaništa skele Mekiš | 10.000,00 | 0,00 | 2.2.7. Izgrađenost pristaništa (%) | 10 | 0 |
| MJERA 2-2-1 Izgradnja/ uređenje prometnica i javnih površina | K210002 | Izgradnja parkirališta i drugih javnih površina | 100.000,00 | 0,00 | 2.2.8. Izgrađenost parkirališta i drugih javnih površina | 0/1 | 0/0 |
| 2-2-2 Ulaganje u poduzetničke zone i ostala poduzetnička infrastruktura za poticanje gospodarstva | K210001 | Poduzetnička zona | 150.000,00 | 0,00 | 2.2.9. Broj gospodarskih subjekata/broj zaposlenih u gospodarskoj zoni | 0 | 0 |
| 2-2-4 Razvoj i unapređenje infrastrukture vodovoda i odvodnje te kanalizacije | K210003 | Sustav kanalizacije i pročistača | 150.000,00 | 0,00 | 2.2.10. Održavanje prepumpnih stanica i pročistača, utrošak el. energije za pročistač | 1 | 0 |
| 2-2-4 Razvoj i unapređenje infrastrukture vodovoda i odvodnje te kanalizacije | K210003 | Odorizacijska stanica | 0,00 | 0,00 | 2.2.11. Izgrađena odorizacijska stanica | 1 | 0 |
| 2-2-5 Unapređenje javne rasvjete | A200002 | Rekonstrukcija i unapređenje sustava javne rasvjete | 0,00 | 0,00 | 2.2.12. Ekološki prihvatljiva rasvjetna tijela | 20 | 0 |
| PRIORITET 3-1 Izgraditi društvenu infrastrukturu i ulaganja u kadrove | 2101 | Ulaganja u izgradnju objekata | 4.370.000,00 | 135.052,28 |  |  |  |
| MJERA 3-1-1 Ulaganje u izgradnju/re-konstrukciju/ uređenje objekata i druge projekte za odgoj i obrazovanje | K 210002 | Izgradnja dječjeg vrtića | 4.000.000,00 | 135.052,28 | 3.1.1. Izgrađen i opremljen dječji vrtić/broj djece polaznika dječjeg vrtića | 1/0 | Izrađeno geodetsko snimanje, fotodokumentacija i geodetski projekat, apliciran projekat na natječaj, odobreno sufinanciranje projekta |
| MJERA 3-1-1 Ulaganje u izgradnju/re-konstrukciju/ uređenje objekata i druge projekte za odgoj i obrazovanje | K 210002 | Rekonstrukcija i nabava opreme za dječju igraonicu | 150.000,00 | 0,00 | 3.1.2. Broj polaznika igraonice | 30 | 0 |
| MJERA 3-1-1 Ulaganje u izgradnju/re-konstrukciju/ uređenje objekata i druge projekte za odgoj i obrazovanje | K2100001 | Ulaganja u osnovnu školu Podravske Sesvete i ulaganja u izgradnju školsko-športske dvorane (projektna dokumentacija) | 100.000,00 | 0,00 | 3.1.3. Izrađena projektna dokumentacija/broj djece polaznika škole | 1/0/185 | 0/0/185 |
| MJERA 3-1-2 Ulaganje u izgradnju/re-konstrukciju/ uređenje objekata za društvene i socijalne aktivnosti | K 210001 | Izgradnja vatrogasnog doma-idejno rješenje | 50.000,00 | 0,00 | 3.1.4. Izgrađenost vatrogasnog doma-projekti, rekonstrukcija i dogradnja | 0 | 0 |
| MJERA 3-1-2 Ulaganje u izgradnju/re-konstrukciju/ uređenje objekata za društvene i socijalne aktivnosti | K 210001 | Rekonstrukcije i dogradnje društvenih objekata (društveni domovi i ostali građevinski objekti) | 70.000,00 | 0,00 | 3.1.5. Broj aktivnosti u Društvenom domu Podravske Sesvete/Društvenom domu Draganci/ Društvenom domu Mekiš | 10/10/15 | 2/4/6 |
| PRIORITET 4-1 | 2001 | Povećanje kompetencija i unapređenje sustava upravljanja razvojem | 250.000,00 | 2.800,00 |  |  |  |
| MJERA 4-1-3 Učinkovito upravljanje prostorom i imovinom u vlasništvu Općine | A200001 | Strateški, planski i projektni dokumenti za apliciranje na natječaje | 250.000,00 | 2.800,00 | 4.1.1. Izrada strateško-planskih dokumenata i projektne dokumentacije | 5 | 1 |

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PODRAVSKE SESVETE

KLASA: 400-05/18-01/02

URBROJ: 2137/24-18-2

Podravske Sesvete, 2. listopada 2018.

PREDSJEDNIK:

dr.sc. Vlado Halusek, prof.